05 · Plan de Gobierno de Datos

Pieza 1 · Diagnóstico de madurez, roles del Data Office y matriz RACI

| Solución | ORCA — Observatorio de Riesgo en Contratación de Antioquia |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 · Pieza 1: diagnóstico de madurez, roles y matriz RACI (Sesión 1, módulo de Gobernanza) · 9 de octubre de 2026 |
| Asignatura | Data Office Strategy · UPB · Docente: María Victoria Valencia Arango |
| Plantilla diligenciada | plan_gobierno/ORCA-Plantilla-RACI-v1.0.xlsx (hojas Madurez, Roles y RACI, con validación automática de la regla de oro) |
| Activos gobernados | DS-01 SECOP II Contratos (jbjy-vk9h) · DS-02 SECOP II Procesos (p6dx-8zbt) · DS-03 DIVIPOLA (gdxc-w37w) y sus capas derivadas raw → curated → mart |

Este documento es el borrador del Plan de Gobierno que se entrega el 23-oct-2026 y se completa sesión a sesión. Pieza 1 (este documento): madurez, roles y RACI. Próximas piezas: catálogo y diccionario de datos (Sesión 2), reglas de calidad, clasificación y política de seudonimización, control de acceso y linaje.

# 1. Diagnóstico de madurez

## 1.1 Instrumento (Sí = 2 · Parcial = 1 · No = 0)

Se puntúan tres momentos para que la reflexión tenga una línea base y una meta, no solo una foto:

AS-IS: la contraloría antes de ORCA (proceso descrito en el BPMN AS-IS).

Hoy: ORCA al 9-oct-2026, con lo construido en la Entrega 1.

Meta: lo que ORCA debe tener al cierre del proyecto (13-nov-2026).

| # | Afirmación | AS-IS | Hoy | Meta | Evidencia de "Hoy" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabemos quién es el responsable (dueño) de nuestros datos. | 0 | 1 | 1 | Roles definidos y asignados en el documento, pero todavía no hay un Owner registrado por activo en un catálogo. En la meta queda en Parcial a propósito: el Data Owner real (un Contralor Auxiliar) es simulado por el equipo. |
| 2 | Tenemos un inventario o catálogo de los datos que usamos. | 0 | 1 | 2 | Los 3 datasets están identificados (DS-01…03) con su ID, licencia y rol, pero no existe un catálogo formal con dueño, clasificación y frecuencia por activo. |
| 3 | Cada campo está definido (existe un diccionario de datos). | 1 | 1 | 1 | Los 95 campos de DS-01 están agrupados por tema y datos.gov.co publica descripciones de columna, pero no hay un diccionario propio con tipo, dominio, regla de calidad y sensibilidad por campo. En la meta queda Parcial por decisión de alcance: se definen a fondo los campos que el pipeline conserva y usa, no todos los de la fuente. |
| 4 | Medimos la calidad del dato (nulos, duplicados, errores). | 0 | 1 | 2 | Hallazgos medidos una vez en el notebook ( 40.638 fechas nulas, 2.848 valores en $0, nulos disfrazados…). Aún no son reglas que se ejecuten en cada lote con umbral. |
| 5 | Clasificamos qué datos son sensibles o personales. | 0 | 1 | 2 | Clasificación preliminar de 9 campos PII y de las capas (raw Confidencial, curated Interno, mart Confidencial). Falta formalizarla y que la apruebe el Owner. |
| 6 | Está claro quién puede ver o modificar cada dato. | 0 | 1 | 1 | raw excluido del repositorio por .gitignore y clasificación por capa, pero no hay matriz de acceso por rol. En la meta queda Parcial: sin infraestructura institucional, el control de acceso se documenta y se simula, no se impone con IAM. |
| 7 | Podemos rastrear de dónde viene cada dato (linaje). | 0 | 1 | 2 | src/descargar_fuentes.py deja un *.manifest.json por lote (consulta SoQL, filas, SHA-256, fecha de corte). El linaje cubre solo raw; falta llevarlo a curated y mart. |
| 8 | Tenemos políticas o estándares escritos sobre el dato. | 1 | 1 | 2 | Principios del Data Office y decisiones preliminares sobre PII. No hay todavía políticas aprobadas. En el AS-IS cuenta como Parcial porque la entidad tiene la política de tratamiento de datos personales que exige la Ley 1581, aunque no aplica al uso analítico del SECOP. |
|  | TOTAL | 2 / 16 | 8 / 16 | 13 / 16 |  |
|  | Nivel de madurez | 1 · Inicial | 3 · Definido | 4 · Gestionado |  |

Escala: 0–3 Inicial · 4–6 Repetible · 7–10 Definido · 11–13 Gestionado · 14–16 Optimizado.

## 1.2 Reflexión

¿En qué nivel estamos hoy? La contraloría del caso parte del Nivel 1 · Inicial (2/16): nadie es dueño del dato, las extracciones son manuales y la PII circula en archivos de Excel. Con la Entrega 1, ORCA suma 8/16, que en la escala cae en Nivel 3 · Definido. El puntaje hay que leerlo con cuidado: las ocho respuestas son "Parcial". Todo está pensado y documentado, pero nada está operando todavía. Siendo estrictos, estamos en la frontera entre el Nivel 2 y el 3: tenemos la definición, no la práctica repetible.

¿A dónde queremos llegar? A Nivel 4 · Gestionado (13/16) el 13-nov-2026: gobierno que no solo está escrito, sino que se mide en cada lote (score de calidad, PII en claro = 0, linaje por lote) y tiene dueños con nombre. No apuntamos al Nivel 5 porque optimizado exige mejora continua demostrada en el tiempo (varios ciclos de recalibración con datos de uso real), algo que un proyecto de 6 semanas no puede mostrar con honestidad. Las tres preguntas que quedan en Parcial en la meta lo están por razones explícitas: dos por el entorno académico (1: el Owner real es simulado; 6: no hay IAM institucional) y una por alcance (3: el diccionario cubre los campos que se usan).

Coherencia con 01 §6.8: allí la meta es Nivel 3 para la organización (la contraloría operando el Data Office de forma sostenida). Aquí se mide el gobierno del activo que construye el proyecto, sobre un alcance acotado (3 datasets), donde sí es alcanzable el Nivel 4.

¿Qué nos falta para dar el salto? Cada pregunta en Parcial se convierte en un artefacto con fecha y responsable:

| # | Brecha | Artefacto que la cierra | Responsable (A) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, 3 | No hay catálogo ni diccionario | Catálogo de activos y diccionario de datos de DS-01…03, con todos los campos que conserva el pipeline (Sesión 2) | Data Steward | 23-oct |
| 4 | Calidad medida una sola vez | Reglas de calidad en 6 dimensiones, ejecutadas por lote, con quality gate ≥ 95 % | Data Steward | 23-oct |
| 5 | Clasificación preliminar | Matriz de clasificación por campo + política de seudonimización (hash con sal) aprobada | Data Owner | 23-oct |
| 7 | Linaje solo en raw | Manifiesto de linaje en curated y mart (lote de origen → transformación → salida) | Custodio técnico | 23-oct |
| 8 | Sin políticas aprobadas | Políticas de calidad, privacidad, acceso y retención en el Plan de Gobierno | Data Owner | 23-oct (borrador) / 13-nov (aprobado) |
| 1, 6 | Owner sin registro por activo; acceso sin matriz | Owner y Steward en cada fila del catálogo + matriz de acceso por capa y rol | Data Owner | 13-nov |

# 2. Roles del Data Office en el equipo

## 2.1 Asignación

| Rol de gobierno | Qué hace en ORCA | Integrante | Por qué esta persona |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Owner (dueño) | Decide alcance, reglas de calidad, clasificación y acceso; aprueba lo que se publica en el dashboard. | Luis Ángel Seoanes Ovieso | Es CDO y Product Owner del proyecto: ya responde por las prioridades y por la integración de los entregables. |
| Data Steward (custodio de negocio) | Define el significado de cada campo, mantiene catálogo y diccionario, mide la calidad y resuelve sus incidentes. | Integrante 2 | Lidera el Plan de Gobierno y las reglas de calidad (01 §6.7). |
| Custodio técnico | Implementa y opera la ingesta, la limpieza, la seudonimización, el linaje y la automatización. | Integrante 3 | Lidera el pipeline Python y la automatización. |
| Consumidor / Analista | Hace el EDA, construye banderas rojas y dashboard; reporta problemas de calidad al Steward. | Integrante 3 (principal) y Luis Ángel Seoanes Ovieso (valida que el análisis responda las preguntas P1–P6) | Lidera EDA y dashboard. |

Control de segregación. El Integrante 3 es a la vez custodio técnico y analista: construye el dato y lo usa. Para que nadie se califique a sí mismo, la aprobación de la calidad de cada lote (A) es del Data Steward, y lo que se publica en el dashboard lo aprueba el Data Owner. El custodio ejecuta, pero no da el visto bueno a su propio trabajo.

## 2.2 Equivalencia con los roles organizacionales del documento 01

| Rol de la práctica | Roles de la contraloría (01 §6.4) que representa |
| --- | --- |
| Data Owner | Data Owner (Contralor Auxiliar) · CDO · Comité de Gobierno de Datos (en el proyecto, sus decisiones las toma el Owner) |
| Data Steward | Líder de Gobierno de Datos (hub) · Data Steward de negocio (spoke) |
| Custodio técnico | Ingeniería de Datos (hub) · Oficina TIC |
| Consumidor / Analista | Analítica y Visualización (hub) · Equipo auditor (spoke) |

El Oficial de Protección de Datos Personales no tiene equivalente dentro del equipo: sus funciones se registran como C del Data Owner en las tareas de PII y, en la presentación final, se explicitará que en la entidad real ese visto bueno es externo al proyecto.