DATA OFFICE STRATEGY  ·  UPB  ·  2026-2S

Documento de estrategia

ORCA

Observatorio de Riesgo en Contratación de Antioquia

Propuesta ante comité directivo para la Contraloría General de Antioquia. Cubre el punto 3 del taller: diagnóstico, alternativas y decisión, estrategia y diseño organizacional, ejecución y cambio.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Organización | Contraloría General de Antioquia (CGA) |
| Asignatura | Data Office Strategy · Docente: María Victoria Valencia Arango |
| Equipo | Luis Ángel Seoanes Ovieso · Julian Amariles Taborda · Jhon Sebastian Rayo Posada · Katheryn Ramírez Chimá |
| Fecha | 15 de octubre de 2026 |
| Pregunta | ¿Qué estrategia corporativa justifica a ORCA y cómo tiene que organizarse la Contraloría para que funcione? |

Los datos de SECOP II provienen del perfilamiento propio del 27 de septiembre de 2026 (dataset jbjy-vk9h). Las cifras institucionales provienen de los informes de gestión de la CGA. Una bandera de riesgo ordena la revisión; no constituye un hallazgo fiscal.

ORCA prioriza, dentro de los sujetos que la CGA ya vigila, qué contrato revisar primero. El dato de SECOP II se gobierna en un centro de excelencia federado cuyo CDO reporta al Contralor. El score ordena la cola de revisión; la actuación la decide la línea misional.

1. La organización y el problema

SECOP II lo publica Colombia Compra Eficiente. Quien puede convertir ese dato en una actuación fiscal en el departamento es la Contraloría General de Antioquia, órgano autónomo de control. En 2025 auditó el 100 % de sus 476 sujetos de control activos (el 97 % de 489 sujetos de vigilancia) y evaluó recursos por $16,5 billones, el 82 % del presupuesto de esos sujetos (CGA, 2026). Esos 476 sujetos son 119 municipios, 113 Empresas Sociales del Estado, 161 empresas de servicios públicos, 15 entidades del orden departamental y 68 establecimientos públicos. Medellín, Envigado, Bello, Itagüí, Sabaneta y Rionegro tienen contraloría propia y quedan fuera del score.

El perfilamiento propio, contratos de entidades con sede en Antioquia firmados entre el 1 de enero de 2024 y el 27 de septiembre de 2026, muestra 302.507 contratos por $56,4 billones. El 85,5 % es contratación directa y el 81,5 % involucra personas naturales. En enero de 2026 se firmaron 49.906 contratos (93,8 % directa), frente a 1.382–1.741 por mes entre febrero y mayo. Esas cifras y los $16,5 billones no describen el mismo universo ni el mismo periodo: uno es valor contratado en todo el departamento durante casi tres años; el otro es presupuesto evaluado por la CGA en la vigencia 2025. El score usa el subconjunto de los sujetos de la CGA. El orden nacional y las seis contralorías municipales se conservan como comparación.

La cobertura por sujeto ya está resuelta. El hueco es el contrato: la selección sigue en el portal, en Excel y en el juicio experto, sin linaje ni una regla común. En el perfilamiento hay 40.638 contratos de Antioquia sin fecha de firma en todo el histórico, 20.706 con ciudad «No Definido» desde 2024 y 2.848 con valor $0 (este último conteo no precisa si es histórico o del corte). El pico de enero es una señal para revisar primero, no una irregularidad acreditada.

2. Diagnóstico

2.1 Entorno: PESTEL

PESTEL ordena lo que la CGA no controla. El sector es el control fiscal territorial sobre la contratación pública. Las cifras de la tabla son resultados publicados, no metas de ORCA.

| Factor | Evidencia | Consecuencia para ORCA |
| --- | --- | --- |
| Político | El control puede ser preventivo y concomitante, en tiempo real y con tecnología, sin coadministrar (Acto Legislativo 04 de 2019; Decreto 403 de 2020). El PEC 2022-2025 cerró en 97,59 % (CGA, 2026). La Ley 996 de 2005 restringe la contratación directa en los cuatro meses previos a la elección presidencial. | El plan que sigue al PEC puede inscribir la capacidad. Enero de 2026 concentra firmas antes de esa ventana: es señal de prioridad. |
| Económico | La CGA ejecutó $46.381 millones en 2024 (CGA, 2025a). Los hallazgos con presunta incidencia fiscal pasaron de $128.277 millones (225 en 2024) a $26.962 millones (136 en 2025). Los beneficios cuantitativos de 2025 fueron $32.899 millones (CGA, 2025a, 2026). | Hay que ganar profundidad con el recurso ya ejecutado. Un dato erróneo le cuesta credibilidad a la entidad. La caída de hallazgos es un resultado observado. |
| Social | La misión incluye el control social (CGA, s. f.). El 81,5 % del extracto departamental es con personas naturales. | La alerta es interna. La cédula se seudonimiza antes de cualquier consumo. |
| Tecnológico | SECOP II se actualiza a diario. El publicador recarga el histórico: 576.686 registros de Antioquia compartían la misma marca :updated_at, y ultima_actualizacion viene vacía en el 97,8 % (dato propio). | Ingesta por API, validación de esquema y linaje por lote. Una marca de agua ingenua trae todo, todos los días. |
| Ambiental | La línea 1 del PEC es control fiscal y ambiental, con auxiliar propia (CGA, 2026). | El primer producto es el riesgo contractual. El cruce ambiental queda para cuando ese dato esté gobernado. |
| Legal | Ley 1712 de 2014, Ley 1581 de 2012, CONPES 3920 de 2018, Ordenanza 20 de 2016 y Decreto 403 de 2020. | Reutilizar SECOP es un tratamiento nuevo. Raw confidencial y restringido; tablero sin cédulas; actuación con nombre propio. |

El entorno autoriza una vigilancia más temprana y le pone borde: calidad antes de publicar, privacidad desde el diseño y decisión humana. El cierre del PEC es la ventana de planeación.

2.2 Sector: cinco fuerzas de Porter

El modelo se adapta al sector público. Lee presiones sobre el mandato y la legitimidad. La CGA no compite por precio ni por cuota.

| Fuerza | Intensidad | Lectura y consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Rivalidad institucional | Media | CGR (competencia prevalente), Procuraduría, Fiscalía y las seis contralorías municipales. En 2025 la CGA trasladó el 100 % de los hallazgos disciplinarios y penales dentro de término (CGA, 2026). ORCA mejora el insumo propio y no invade esos fueros. |
| Nuevos actores | Baja legal / alta reputacional | El monopolio del control fiscal se mantiene. Veedurías, academia y prensa ya leen SECOP. Si un tercero describe antes el patrón de enero de 2026, el costo es de legitimidad. |
| Proveedor del dato | Alta | Colombia Compra Eficiente, vía la API SODA, es proveedor único y reescribe el histórico. DIVIPOLA es el maestro de municipios. Cada lote valida el esquema. |
| Usuarios | Media-alta | La Asamblea recibe los informes (en 2025: 9 subregiones, 15 entidades descentralizadas y la Gobernación). Los sujetos pueden demorar soportes. El Plan de Vigilancia tiene que ser explicable. |
| Sustitutos | Media | El sustituto vigente es el control posterior por muestreo, que ya cubre el 100 % de los sujetos. Cumplir el plan por entidad está resuelto. La selección del contrato es lo que cambia. |

La presión concreta está en el proveedor único y en la legitimidad. La respuesta cabe en el mandato actual: ingesta, calidad y priorización sobre los 476 sujetos.

2.3 Situación interna: FODA y FODA cruzada

Fortalezas y debilidades están dentro de la CGA. Oportunidades y amenazas están fuera. La tensión útil está entre F1 y D1: la entidad ya cubre a sus sujetos y, dentro de esa cobertura, el contrato no se elige con una señal medida.

| Interno | Externo |
| --- | --- |
| F1. 100 % de 476 sujetos activos y 100 % del PVCFT 2025 (CGA, 2026). F2. GAT 4.0, 14 procesos y traslados al 100 % de oportunidad. F3. Conocimiento de sector en las contralorías auxiliares. F4. Mandato para usar tecnología en el seguimiento, sin reserva oponible (Decreto 403 de 2020). | O1. API diaria de SECOP II, licencia CC BY-SA 4.0. O2. Cierre del PEC (97,59 %): el plan nuevo puede crear la función de datos. O3. CONPES 3920 y herramientas sin licencia. O4. Patrones ya visibles (directa del 85,5 %; ventana pre-Ley de Garantías), tratados por la literatura como señales de revisión (Open Contracting Partnership, 2016). |
| D1. Selección del contrato por histórico y juicio experto. Enero de 2026 no tiene detector. D2. Excel sin linaje ni reglas. 40.638 sin fecha en el histórico; 20.706 con ciudad «No Definido» desde 2024; 2.848 con valor $0. D3. No hay owner, steward ni CDO. TIC extrae cuando el portal no da abasto. D4. 81,5 % de personas naturales en el extracto departamental, reutilizadas sin política de finalidad. | A1. El publicador cambia columnas o recarga el histórico sin aviso. A2. Un hallazgo sobre un valor mal digitado o una fecha nula se cae. A3. Tratamiento indebido de datos personales o una alerta pública que parezca coadministración. A4. Resistencia de los auditores y fatiga si hay muchos falsos positivos. |

El cruce produce acciones. FO usa una fortaleza para tomar una oportunidad. DO corrige una debilidad con una oportunidad disponible. FA usa una fortaleza para contener una amenaza. DA evita exponer una debilidad.

| Cruce | Acción |
| --- | --- |
| FO | Sobre la cobertura y la GAT 4.0, montar el score con la API e inscribirlo en el plan que reemplaza al PEC (F1, F2, F4, O1–O4). |
| DO | Usar las banderas como primer filtro, con la actuación en el auditor, y crear roles y pipeline con linaje (D1–D3, O1, O3, O4). |
| FA | Quality gate del 95 % y validación de esquema antes de publicar. Seudonimizar en la capa curada. La alerta no sustituye la actuación (F2, F4, A1–A3). |
| DA | Limitar el score a los sujetos de la CGA. Aplazar el tablero ciudadano y los modelos predictivos hasta tener falsos positivos etiquetados (D1, D3, D4, A2–A4). |

2.4 Estructura actual

La CGA es lineal-staff, de base funcional, por la Ordenanza 20 de 2016 (CGA, 2016, 2025b, 2026). La línea ejecuta el control; el staff asesora. No hay una caja de datos. La Dirección de Sistemas, Buen Gobierno y las TIC extrae archivos cuando el volumen no cabe en el portal. La madurez del control fiscal es alta. La madurez del dato es inicial: sin roles, sin políticas y sin linaje.

| Variable | Nivel | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Jerarquía | Alta | La actuación fiscal sube por la cadena Contralor, auxiliar y equipo. El score no abre un atajo. |
| Especialización | Alta en el control; nula en el dato | El riesgo de sector ya vive en las auxiliares. La especialización que falta es la del dato, en un solo hub. |
| Centralización | Alta en el plan; fragmentada en el insumo | El PVCFT se cumple al 100 % y el contrato vive en libros distintos. Hay que centralizar la plataforma y dejar descentralizada la decisión. |
| Formalización | Alta en auditoría; ausente en el dato | GAT 4.0 y manual de gestión conviven con cero políticas de calidad, clasificación o seudonimización para reutilizar SECOP. |

3. Alternativas y decisión

Ansoff separa mandato actual y mandato nuevo, y producto de control actual y producto nuevo. La FODA cruzada exige que cada alternativa nazca de un cruce. Las cinco permanecen visibles. A y E se quedan en el mismo mandato y se separan en el balance de Dallemule y Davenport (2017): A combina defensa y priorización; E se detiene en la defensa.

| Alternativa | Ansoff | Qué haría | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| A. ORCA | Penetración | Ingesta, calidad, PII seudonimizada y score sobre los sujetos actuales. La señal prioriza; la persona decide. | Elegida. 4,55 |
| B. Predictivo y público | Producto nuevo | Modelos y alertas abiertas desde el primer año. | Aplazada. 2,70. Faltan etiquetas del auditor. |
| C. Servicio a otras contralorías | Mercado nuevo | Llevar la plataforma a Medellín, Envigado, Bello, Itagüí, Sabaneta, Rionegro y otros departamentos. | Fuera de este ciclo. 2,25 |
| D. Control integral | Diversificación | Un motor para contratación, ambiente, presupuesto, disciplinario y denuncias. | Fuera de este ciclo. 1,60 |
| E. Solo calidad | Penetración defensiva | Catálogo, linaje y seudonimización. La muestra sigue por juicio experto. | No alcanza como estrategia. 3,85. Su defensa entra en A. |

La matriz usa notas de 1 a 5. El puntaje es la suma de nota por peso. Los pesos suman 100 %. Una nota alta en riesgo significa que el riesgo es más manejable. Las notas son juicios del equipo: si el comité cambia un peso o una nota, el orden puede moverse.

| Criterio | Peso | Por qué pesa eso |
| --- | --- | --- |
| Impacto en el mandato | 30 % | Una estrategia que no cambie qué contrato se revisa primero deja el problema quieto. |
| Riesgo legal y de credibilidad | 25 % | Un informe con dato erróneo, una cédula expuesta o una alerta que parezca coadministración cuestan más que la herramienta, frente a un presupuesto ejecutado de $46.381 millones. |
| Capacidad interna | 20 % | El primer ciclo no trae planta nueva de auditores y tiene que caber en la GAT 4.0 y en la Ordenanza 20. |
| Tiempo a un resultado visible | 15 % | El PEC acaba de cerrarse. El resultado tiene que verse en este ciclo de planeación. |
| Costo y sostenibilidad | 10 % | El volumen cabe en archivos locales y software libre. Entre opciones viables, el costo separa poco. |

| Criterio | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto (30 %) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Riesgo manejable (25 %) | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Capacidad (20 %) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Tiempo (15 %) | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Costo (10 %) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Puntaje | 4,55 | 2,70 | 2,25 | 1,60 | 3,85 |

A = (5 × 0,30) + (4 × 0,25) + (4 × 0,20) + (5 × 0,15) + (5 × 0,10) = 1,50 + 1,00 + 0,80 + 0,75 + 0,50 = 4,55. E, la más cercana, suma 3,85. Se adopta A. De E se conservan calidad, linaje y seudonimización. B queda como destino posterior, cuando el auditor haya etiquetado qué señales sirvieron. C y D no se ejecutan en este ciclo.

4. Estrategia y diseño organizacional

4.1 Estrategia y objetivos básicos

La estrategia es penetración del mandato actual: los mismos sujetos, la misma GAT y la misma línea de mando, con otro criterio para elegir el contrato. Sigue a Dallemule y Davenport (2017) con un balance cercano a 60 % de defensa (calidad, privacidad, linaje) y 40 % de priorización (score y alertas). Se inscribe en la línea 1 del PEC, control fiscal oportuno, y en el control preventivo del Decreto 403 de 2020. Las banderas son contratación directa por encima del patrón de la entidad, firma en la ventana de la Ley de Garantías, concentración de proveedor, único oferente, valor atípico y fraccionamiento. Indican qué revisar primero.

| Objetivo | Cómo lo mueve ORCA |
| --- | --- |
| Rentabilidad, como eficiencia del control | La misma planta de Auditoría Integrada revisa primero los contratos que concentran la señal. El presupuesto de la CGA permanece en el orden ya ejecutado ($46.381 millones en 2024). |
| Sostenibilidad | Roles, comité y reglas que sobreviven al PEC. Seudonimización y finalidad (Ley 1581) para que el activo sirva en la vigencia siguiente. El componente ambiental espera a que el dato contractual esté estable. |
| Innovación | Cambia la regla de prioridad, dentro del mismo mandato. El producto es la señal explicable, con la evidencia enlazada al contrato en SECOP. |
| Productividad | Salen la búsqueda manual, la espera a TIC y la depuración en Excel. Entra un lote diario con linaje. La frescura de 24 horas es meta: hoy ese tiempo no se mide. |

4.2 Clasificación de la estrategia

La clasificación usa las cuatro dimensiones del esquema de clase (adaptación atribuida a Agurto y Manosalva, 2015). El equipo no verificó la publicación original. Es una lectura del diseño, sujeta a la contratación real.

| Dimensión | Ubicación de ORCA |
| --- | --- |
| Según el mercado | Penetración en Ansoff. En la diapositiva se lee como crecimiento concentrado por especialización en la vigilancia contractual de los sujetos actuales. Los marcos no se equivalen solos: Ansoff cruza producto y mercado; la diapositiva distingue especialización, integración horizontal e integración vertical. La horizontal sería la alternativa C. La vertical sería ejecutar el gasto vigilado, frontera que el Decreto 403 mantiene. Esta etapa no es diversificación relacionada ni no relacionada. |
| Según financiación | No hay rubro aprobado ni presupuesto desagregado, así que no se concluye un modo conservador o apalancado. Propuesta inicial, pendiente de Planeación y de la Dirección Administrativa: presupuesto institucional en el plan que siga al PEC; desarrollo con tiempo de la célula y software libre; operación y mantenimiento locales, a cargo del hub y del steward; funciones sobre la planta actual, con contratación de ingeniería solo si Planeación certifica el hueco; sin ampliar auditores, sin centro de datos nuevo y sin deuda. Otra fuente obligaría a rehacer esta fila. |
| Según inversión | Actividad internalizada: gobierno, ingeniería y analítica quedan en la CGA, aunque la fuente sea SECOP y haya herramientas externas. Forma orgánica: capacidades y responsabilidades dentro de la estructura existente, sin comprar otra organización. Un motor contratado llave en mano cambiaría esta lectura. |
| Según departamentalización | Se mantiene la estructura lineal-staff. Se agrega un Data Office transversal, centro de excelencia federado: hub de plataforma, estándares, calidad, ingeniería y analítica; spokes en las auxiliares; Comité para lo transversal; TIC como custodio técnico; actuación en la línea. La diapositiva distingue departamentalización simple y compleja. Sin la definición de clase, el equipo no clasifica a la CGA en ninguna de las dos. Ese punto queda para validación académica. |

4.3 Mapa estratégico y Balanced Scorecard

El mapa se lee de abajo hacia arriba. Los roles y las reglas versionadas hacen posibles la ingesta con linaje, el quality gate, la seudonimización y el score. Esos procesos cambian lo que reciben la Asamblea y el auditor: un Plan de Vigilancia explicable y una alerta con enlace a la evidencia. Ese uso es el valor público: más profundidad de control sobre el mismo gasto, con actuaciones que resisten revisión. La perspectiva superior se llama financiera y aquí significa valor público. Las metas no son resultados ya logrados. ORCA no se compromete a subir los $32.899 millones de beneficios cuantitativos de 2025: dependen de la actuación y del sujeto vigilado.

| Perspectiva | Indicador | Fórmula | Línea base | Meta | Frec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprendizaje | Activos con owner y steward | Con ambos roles / activos del catálogo | 0 % | 100 % | Trim. | Líder de Gobierno |
| Aprendizaje | Score con regla versionada | Scores con la versión publicada / scores del periodo | No existe | 100 % | Mensual | Data Steward |
| Procesos | Calidad del lote | Promedio de completitud, validez, exactitud, consistencia, unicidad y oportunidad | No se mide | ≥ 95 % para publicar | Por lote | Ingeniería de Datos |
| Procesos | Cobertura del score | Contratos de los sujetos CGA con score / contratos de esos sujetos | 0 % | 100 % | Mensual | Analítica |
| Procesos | PII en claro en consumo | Cédulas o nombres de persona natural visibles en curated, mart o tablero | Se copian en Excel | 0 | Por publicación | Oficial de PD e Ingeniería |
| Cliente | Decisión registrada | Contratos de riesgo alto con decisión / contratos de riesgo alto | 0 % | 100 %: actuar, vigilar o descartar | Trim. | Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada |
| Cliente | Precisión de alertas | Alertas pertinentes / alertas gestionadas | No se mide | ≥ 60 % en el primer trimestre de uso | Mensual | Auditor; la recalibra el Steward |
| Valor público | Frescura | Horas entre el corte de SECOP y el tablero | Días o semanas, sin registro | ≤ 24 h | Diaria | Ingeniería de Datos |
| Valor público | Lotes bajo el umbral publicados | Lotes en el tablero con calidad < 95 % | No se mide | 0 | Por lote | Data Steward |

El denominador de la cobertura son los contratos de los sujetos de la CGA. Las seis contralorías municipales y el orden nacional quedan fuera.

4.4 Estructura propuesta y ubicación del Data Office

El cambio atiende D1–D4 y deja la Ordenanza 20 quieta. Una auxiliar nueva exigiría otra ordenanza y mezclaría el dato con el negocio. El Data Office es staff estratégico del Despacho, del mismo tipo que Planeación, más stewards en las cajas que ya existen.

| Debilidad | Función que la atiende |
| --- | --- |
| D1. El contrato se elige por costumbre | Analítica calcula banderas y score. El auditor dice si la alerta es pertinente. |
| D2. Excel sin linaje ni calidad | Ingeniería opera la API, el linaje y el quality gate. Bajo 95 %, el lote no se publica, salvo decisión expresa del steward. |
| D3. El dato no tiene dueño | Gobierno arma el catálogo, los roles y el Comité. TIC deja de ser quien presta el archivo. |
| D4. Cédulas en archivos sueltos | Ingeniería seudonimiza en curated, con concepto del Oficial de Protección de Datos. El tablero no muestra la cédula. |

Se compararon cuatro ubicaciones. Un área funcional dueña de la analítica de cada sector centraliza la decisión que debe quedarse en el Data Owner. Un centro de excelencia que solo aconseja deja la ingesta en TIC. Squads sin hub reproducen varias versiones del mismo contrato. El diseño elegido es el centro de excelencia federado.

El hub (CDO, gobierno, ingeniería y analítica) custodia plataforma, reglas de calidad, seudonimización, catálogo y linaje, y opera el pipeline. Los spokes son las contralorías auxiliares: el Contralor Auxiliar es Data Owner y un auditor referente es Data Steward. El Comité de Gobierno de Datos lo preside el Contralor; el CDO es la secretaría técnica y reporta al Despacho del Contralor. El Oficial de Protección de Datos asesora al Comité y no opera el pipeline. TIC custodia infraestructura, respaldos e identidades. La célula del hub trabaja en sprints de dos semanas. Eso es forma de trabajo: la estructura legal sigue siendo lineal-staff.

| Variable | As-is | To-be |
| --- | --- | --- |
| Jerarquía | Alta, y el dato no está en ella | Igual de alta para la actuación. El dato sube al Despacho, al nivel de Planeación. |
| Especialización | Alta por materia; nula en datos | Gobierno, ingeniería y analítica en un hub. El sector sigue en la auxiliar. |
| Centralización | Plan central; dato fragmentado | Plataforma, calidad, PII y catálogo centralizados. La decisión de actuar, en el owner. |
| Formalización | Alta en auditoría; ausente en el dato | Umbral del 95 %, clasificación de zonas y linaje por lote. El auditor no gana un formulario por contrato. |

Organigrama As is

Organigrama To be

5. Ejecución y cambio

El horizonte es de 12 meses desde la aprobación del comité. Las fases 2 a 4 construyen la capacidad; no empiezan después de tenerla lista. Supuestos: aprobación directiva, acceso estable a la API, infraestructura local que TIC ya puede custodiar y planta de auditores sin ampliación. La fase 7 evalúa el ciclo siguiente. En estos doce meses no se ejecutan el servicio a otras contralorías, el control integral ni el observatorio público.

5.1 Roadmap

| Fase | Meses | Hito | Responsable | Supuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gobierno | 1–2 | Data Office, roles y políticas de calidad, acceso y PII formalizados | CDO y Comité | Aprobación del comité y responsables designados |
| 2. Datos y calidad | 2–4 | Pipeline con linaje y lotes en o sobre 95 % | Gobierno e Ingeniería | API estable y equipo local disponible |
| 3. Privacidad | 3–5 | 0 campos PII en claro en curated, mart y tablero | Ingeniería y Oficial de PD | Política de seudonimización aprobada. TIC habilita los accesos |
| 4. Score | 5–7 | 100 % de los contratos de los sujetos CGA con score y versión de regla | Analítica y Steward | Lotes que ya pasaron calidad y privacidad |
| 5. Adopción | 6–9 | Auditores usan ORCA para priorizar y registran si la alerta sirvió | Stewards y Data Owners | Capacitación hecha y piloto cerrado |
| 6. Operación | 9–12 | Revisión mensual de KR y recalibración con falsos positivos | CDO y Comité | Hay alertas gestionadas para aprender |
| 7. Evaluación | 11–12 | Informe de si el ciclo siguiente estudia otras fuentes o modelos. Sin ejecutarlos | CDO y Comité | El primer ciclo muestra utilidad y el dato sigue gobernado |

Hitos: mes 2, gobierno formalizado; mes 4, pipeline y calidad; mes 5, PII cerrada; mes 7, score y tablero; mes 9, auditores en el proceso; mes 12, operación recurrente y decisión sobre el ciclo siguiente. El tablero de priorización se publica en el mes 7, después del cierre de PII del mes 5.

5.2 OKR

Tres objetivos, con revisión mensual de resultados clave y trimestral de objetivos, a cargo del CDO. La evidencia son el pipeline, el informe de calidad, el catálogo, el tablero, el registro de alertas y el acta. Donde no hay línea base institucional, la meta es propuesta.

| Objetivo y resultado clave | Meta | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| O1. Dato confiable. KR1 Ingesta del alcance por pipeline | 100 % | Mes 4 | Ingeniería |
| KR2 Lotes que cumplen el umbral de calidad | ≥ 95 % | Mes 4 | Gobierno e Ingeniería |
| KR3 Campos PII en claro en mart y tablero | 0 | Mes 5 | Ingeniería y Oficial de PD |
| O2. Priorizar por riesgo. KR1 Contratos de los sujetos CGA con reglas de riesgo | 100 % | Mes 7 | Analítica |
| KR2 Horas entre el corte de SECOP y el tablero | ≤ 24 h | Mes 7 | Ingeniería |
| KR3 Alertas pertinentes / alertas gestionadas | ≥ 60 % en el primer trimestre de uso | Mes 9 | Auditor y Steward |
| O3. Institucionalizar. KR1 Activos con owner y steward | 100 % | Mes 6 | Líder de Gobierno |
| KR2 Usuarios capacitados / usuarios objetivo | ≥ 90 % | Mes 9 | Steward |
| KR3 Falsos positivos registrados y documentados para recalibrar | 100 % de los registrados | Mes 12 | Steward y Analítica |

5.3 Gestión del cambio: Kotter y poder-interés

Se aplican los ocho pasos de Kotter (1996) porque el cambio es de criterio de trabajo, no solo de herramienta. La evidencia de cada paso es el acta, la lista de asistentes o el informe del piloto.

| Paso | Aplicación en ORCA | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Urgencia | Socializar el volumen, la calidad del dato y la ausencia de una regla común de prioridad. | CDO |
| 2. Coalición | CDO, Comité, owners, stewards, ingeniería y un auditor referente. | CDO |
| 3. Visión | Misma vigilancia, con dato trazable y una cola de revisión explicable. | CDO y Comité |
| 4. Comunicación | Reuniones y demostración del tablero: qué cambia en el trabajo y qué decisión sigue en la línea. | Owners y stewards |
| 5. Obstáculos | Accesos por rol, procedimiento corto y canal de soporte. | TIC y Steward |
| 6. Victoria corta | Piloto sobre un conjunto acotado de contratos. Se compara la alerta con la revisión habitual. | Analítica y Data Owner |
| 7. Consolidar | Ajustar reglas versionadas y ampliar equipos solo con lo aprendido en el piloto. | Steward y Analítica |
| 8. Anclar | Dejar roles, umbral, linaje y la revisión de alertas dentro del Plan de Gobierno. | CDO y Comité |

El mapa de poder e interés ubica a los actores según las responsabilidades ya definidas en este documento. No proviene de una encuesta. Poder alto es quien puede aprobar, vetar o firmar la actuación. Interés alto es quien cambia su trabajo cotidiano si ORCA entra en operación.

| Actor | Poder | Interés | Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Contralor y Comité de Gobierno | Alto | Alto | Decisión de cerca: preside, aprueba políticas y recibe el escalamiento. |
| Data Owners (contralores auxiliares) | Alto | Alto | Conservan la actuación. Participan en la regla de su sector. |
| Auditores | Medio | Alto | Capacitación práctica y registro de pertinencia. Su uso decide si la alerta sirve. |
| Data Stewards | Medio | Alto | Procedimiento de excepción para que la cuarentena no se vuelva sobrecarga. |
| Ingeniería de Datos | Medio | Alto | Opera pipeline, linaje, calidad y seudonimización. |
| Dirección TIC | Medio | Medio | Acuerdo de servicio: infraestructura, identidades y recuperación. No gobierna la regla. |
| Oficial de Protección de Datos | Medio, como asesor | Alto | Aprueba la política de seudonimización y revisa accesos. |
| Asamblea Departamental | Alto, político | Medio | Recibe un Plan de Vigilancia explicable. No opera el tablero. |

Cuatro principios ordenan la transición. El score apoya el criterio profesional. El auditor participa en la recalibración. La capacitación es práctica, con contratos y alertas. La adopción se mide por uso, satisfacción y observaciones cerradas, no solo por asistencia. Metas de adopción, propuestas para el piloto: capacitación ≥ 90 %, uso del procedimiento ≥ 80 % al mes 9, satisfacción ≥ 80 % y 100 % de observaciones documentadas.

5.4 Conflictos

El desacuerdo se documenta, se resuelve en el nivel que tiene la competencia y, si se repite, modifica la regla. Nivel 1, operativo: steward, analítica o ingeniería. Nivel 2, coordinación: CDO. Nivel 3, gobierno: el Comité, cuando el tema es una política, un estándar o la privacidad. Una disputa sobre la pertinencia de una alerta no convierte la señal en hallazgo fiscal.

| ID | Actores y causa | Manejo | Resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Auditor y steward. La regla y la experiencia discrepan sobre una alerta. | Se revisa la evidencia, se registra actuar, vigilar o descartar, y el descarte entra a la recalibración. | Steward y Analítica |
| C2 | Owner y steward. La operación quiere el lote y la calidad no da el 95 %. | El steward decide advertencia o cuarentena. El owner no libera el lote por urgencia. | Steward |
| C3 | Data Office y TIC. Prioridades distintas entre la analítica y la infraestructura. | Acuerdo de servicio, responsables y escalamiento. | CDO y TIC |
| C4 | Auditores y dirección. Preferencia por el método conocido. | Piloto, resultados visibles y la claridad de que la actuación sigue en la línea. | CDO y owners |
| C5 | Owners de distintos sectores. La misma regla no sirve en salud y en obra. | Estándar común y regla sectorial justificada, documentada y aprobada por el Comité. | Comité |
| C6 | Oficial de PD, Data Office y usuarios. Acceso frente a circulación restringida. | Clasificación, rol, seudonimización y permiso formal. | Oficial de PD y TIC |
| C7 | CDO y áreas usuarias. Más pedidos que capacidad. | Se prioriza por riesgo, valor y dependencia. La decisión queda en acta. | CDO y Comité |

5.5 Riesgos

Nivel = probabilidad × impacto, ambas de 1 a 5. De 1 a 4, bajo; de 5 a 9, moderado; de 10 a 16, alto; de 17 a 25, crítico. Los valores son estimaciones del escenario académico, no frecuencias observadas. No se anticipa un puntaje residual: se calculará cuando las mitigaciones hayan operado. La matriz se revisa cada mes durante la implementación y cada trimestre en operación.

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | SECOP cambia columnas y corta la ingesta | 4 | 4 | 16 alto | Validar el esquema por lote y detener la ingesta si el cambio es incompatible. | Ingeniería |
| R2 | La API se cae o responde lento | 3 | 4 | 12 alto | Reintentos con espera, tope de intentos y registro del incidente. | Ingeniería |
| R3 | PII en claro en una capa de consumo | 3 | 5 | 15 alto | Seudonimizar antes del consumo y permisos por rol. Que la fuente sea pública no autoriza el tratamiento interno. | Ingeniería y Oficial de PD |
| R4 | Falsos positivos y pérdida de confianza | 4 | 4 | 16 alto | El auditor marca pertinencia. El steward recalibra reglas versionadas. | Steward y Analítica |
| R5 | Los auditores no adoptan la prioridad por riesgo | 4 | 4 | 16 alto | Piloto, capacitación práctica y acompañamiento. | CDO y owners |
| R6 | Calidad insuficiente y score poco confiable | 4 | 5 | 20 crítico | Seis dimensiones y cuarentena bajo 95 %. Es el riesgo que condiciona a los demás. | Steward e Ingeniería |
| R7 | Descoordinación entre Data Office y TIC | 3 | 3 | 9 moderado | Responsables, plazos y escalamiento. | CDO y TIC |
| R8 | Activos sin owner o sin steward | 3 | 4 | 12 alto | RACI, catálogo y políticas en el Comité. | CDO y Comité |

ORCA responde a una brecha concreta: la CGA ya cubre a sus sujetos y necesita una regla para elegir el contrato. La decisión es penetrar ese mandato con un dato gobernado, en un Data Office que reporta al Contralor y deja la actuación en la línea. El primer año demuestra trazabilidad, calidad, privacidad y utilidad para el auditor. La ampliación territorial, el modelo predictivo y el tablero ciudadano se estudian después, con ese resultado en la mano.

Referencias

Agurto y Manosalva. (2015). Clasificación de las estrategias corporativas [esquema adaptado, material de clase]. El equipo no verificó la ficha bibliográfica ni la publicación original. Se usan las categorías de la diapositiva.

Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 996 de 2005. Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Diario Oficial 49.084.

Congreso de la República de Colombia. (2019). Acto Legislativo 04 de 2019. Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. Diario Oficial 51.049.

Contraloría General de Antioquia. (s. f.). Misión y visión. https://contraloria-general-de-antioquia.micolombiadigital.gov.co/tema/entidad

Contraloría General de Antioquia. (2016). Estructura orgánica [Ordenanza 20 del 11 de agosto de 2016 de la Asamblea Departamental de Antioquia]. https://contraloria-general-de-antioquia.micolombiadigital.gov.co/entidad/organigrama

Contraloría General de Antioquia. (2025a). Informe de gestión anual: vigencia 2024. https://contraloria-general-de-antioquia.micolombiadigital.gov.co/

Contraloría General de Antioquia. (2025b). Listado de jefes de dependencia. https://contraloria-general-de-antioquia.micolombiadigital.gov.co/entidad/organigrama

Contraloría General de Antioquia. (2026). Informe de gestión anual: vigencia 2025. https://contraloria-general-de-antioquia.micolombiadigital.gov.co/planeacion-institucional-148377/informe-de-gestion-vigencia-2025-552940

Dallemule, L. y Davenport, T. H. (2017). What’s your data strategy? Harvard Business Review, 95(3), 112–121.

Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3920: Política nacional de explotación de datos (big data). DNP.

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press.

Open Contracting Partnership. (2016). Red flags for integrity: Giving the green light to open data solutions. https://www.open-contracting.org/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-data-solutions/

Presidencia de la República de Colombia. (2020). Decreto 403 de 2020. Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Diario Oficial 51.258. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374

Seoanes, L. A., Amariles, J., Rayo, J. S. y Ramírez, K. (2026). Perfilamiento de SECOP II para ORCA (corte 27 de septiembre de 2026) [notebook]. API SODA de datos.gov.co, dataset jbjy-vk9h. Repositorio del proyecto, notebooks/00_perfilamiento_fuente.ipynb.